南和县自然资源和规划局

关于2019年造林验收的通告

按照《南和县2019年造林实施方案》和我县造林进展情况，我局欲聘请第三方开展造林和村庄绿化验收工作，现对验收工作提出以下要求：

1、验收严格依据《南和县2019年造林实施方案》和河北省造林验收标准。

2、要使用我市林业arcgis系统上图，西安80坐标。

3、验收内容主要包括1.4万亩造林地块、林下种植作物验收和218个行政村的村庄绿化验收打分排名等。

4、验收时间安排：5月份完成村庄绿化验收；6月份完成造林地块验收；8月份对林下种植作物验收；12月份对秋冬季造林和林下种植进行验收，并对春季造林进行复查。

5、提交的验收报告要包含文字、表格、小班位置图和矢量图等。

6、第三方须有丙级及以上工程验收资质。

7、验收总费用不超过13万元。其中造林地块验收每亩不得高于4.3元，村庄绿化验收每个行政村不得高于320元。

报名截止时间2019年5月14日，报名电话：0319-4561510

2019年5月7日